АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.02.2022  №5-р

Об утверждении Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борковского сельского поселения на 2022 год

В  целях недопущения дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории  Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

- Утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2022 год согласно  приложения.

- Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана.

3. Настоящее распоряжение обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Борковского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области                                      С.В.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

от 02.02.2022 №5-р

План

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

на территории Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение в каждом населенном пункте собраний граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения | апрель-май | Администрация Борковского сельского поселения |
| 2 | Организовать мероприятия по обследованию земельных участков с целью выявления мест локализации зарослей борщевика Сосновского и определение занимаемых им площадей | апрель-май | Администрация Борковского сельского поселения |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с Главами КФХ, руководителями организаций по уничтожению семян борщевика в период их созревания | апрель-май | Администрация Борковского сельского поселения |
| 4 | Проведение мероприятий по организации многократного (не менее 2-х раз в месяц) скашивания наземной зеленой массы до цветения борщевика Сосновского в целях истощения растений и срезке верхней части до 10 см стеблекорня для уничтожения почек возобновления | май-август | Администрация Борковского сельского поселения |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения своевременного скашивания или применения других методов уничтожения борщевика через средства массовой информации | в течение всего года | Администрация Борковского сельского поселения |